Załącznik Nr 8 
Do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Jeleśnia za rok 2006
Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych 

w zakresie oświaty w 2006r.
	Lp.
	Nazwa

inwestycji
	Nakłady poniesione

od początku budowy

do 31.12.2005r.

(zł)
	Wydatki poniesione

w 2006r.

(zł)
	Zakres robót wykonanych

w 2006r.

	1.
	Gimnazjum Nr1 w Jeleśni
	2 500 484,27
	------------
	------------

	2.
	SP w Krzyżowej
	3 631 772,82
	 31 237,77
18 874,62

2 196,00

294 054,20
∑346 362,59
	projekt sali gimn.
zakup działki

ekspertyza geotech.

roboty budowlane



	3. 
	Sala gimnastyczna 

w Korbielowie
	55 949,10
	5 008,69
7 856,56

756,66

489 750,71
∑503 372,62
	projekt
niwelacja terenu

nadzór

roboty budowlane



	4.
	Sala gimnastyczna 

w Przyborowie
	10 837,00
	32 574,00
500 870,41
85 345,42

976,00

∑619 765,83
	projekt
roboty budowlane 

elewacja

nadzór inwestorski



	Wartość ogółem:
	6 199 043,19
	1 469 501,04
	


Sporządził: A. Krzyżowska, A. Waligóra
Jeleśnia, dnia 13.03.2007r.
