Plan Odnowy Miejscowości Jeleśnia


[image: image1.emf]
Załącznik Nr2
do Uchwały Rady Gminy Jeleśnia

Nr XXXIX/309/10
z dnia 23 sierpnia 2010r. 
Plan Odnowy 

Miejscowości

Jeleśnia  

[image: image2.png]



GMINA JELEŚNIA


Sierpień 2010r.
[image: image3.png]2R, AGENCIA WSPIERANIA
INICJATYW LOKALNYCH SA

2008





SPIS TREŚCI

I. WSTĘP
3
II. ANALIZA STANU AKTUALNEGO
4
1. Położenie geograficzne
4
2. Demografia
6
3. Struktura użytkowania i własności gruntów w miejscowości Jeleśnia
8
4. Gospodarka
8
5. Pomoc społeczna
8
6. Oświata i sport
9
7. Opieka zdrowotna
9
108. Kultura, obiekty dziedzictwa narodowego


9. Infrastruktura techniczna i komunikacyjna
12
9.1. – Infrastruktura drogowa i kolejowa
12
9.2 – Zaopatrzenie w wodę
12
9.3 – Kanalizacja
13
9.4 – Gospodarka odpadami
13
10. Obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców....................................13
III. ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA………………………………………………………………....15
Iv. ANALIZA SWOT
17
V. Zidentyfikowane problemy
18
Vi. Inwestycje w miejscowości Jeleśnia
19
VIi. Jaka jest miejscowość Jeleśnia
23
VIIi. Wizja rozwoju miejscowości Jeleśnia
24
ix. Zarządzanie
24
1. Wdrażanie
24
2. Monitorowanie
25


I. WSTĘP


Jednym z priorytetowych zadań stojących przed Polską, jak i całą Unią Europejską jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, tak, aby mogły sprostać wyzwaniom XXI wieku – zarówno tym gospodarczym i społecznym, jak i w zakresie ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę fakt, iż obszary wiejskie stanowią 93,2% powierzchni naszego kraju, ich znaczenie z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego jak i środowiskowego jest ogromne. Niestety polska wieś, biedna i zacofana, stoi obecnie przed wieloma problemami – główną barierę rozwoju obszarów wiejskich stanowi brak podstawowych elementów infrastruktury technicznej oraz niska opłacalność produkcji rolnej. Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich niezbędne jest zapewnienie wielofunkcyjności rolnictwa i wsi, zwiększenie funkcji gospodarczych i społecznych wsi, ochrony środowiska na obszarach wiejskich, ograniczenie bezrobocia oraz poprawa warunków życia ludności wiejskiej.


Warunkiem niezbędnym do aktywnego włączenia się miejscowości wiejskich w realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji lokalnych walorów kulturowych i przyrodniczych jest integracja społeczności lokalnej wokół budowy wspólnego planu działania, zwanego Planem Odnowy. Jest to dokument o charakterze planowania strategicznego, przedstawiający szczegółową koncepcję i wizję rozwoju danej miejscowości. Zawiera plan inwestycji mających poprawić komfort życia lokalnym społecznościom. Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy: racjonalne zarządzanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe, zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Aktywny udział wszystkich zainteresowanych osób pozwala na opracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się cała społeczność lokalna, realistyczna ocena mocnych i słabych stron miejscowości, co pozwoli zidentyfikować szanse oraz potencjalne zagrożenia, mogące pojawić się w przyszłości, a poprzez to zaplanować rodzaj i kolejność działań, kontrola postępów i prostowanie błędów.


Obowiązek opracowania i uchwalenia takiego dokumentu jest podstawą do aplikowania o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto Plan Odnowy Miejscowości będzie stanowić wytyczne dla władz Gminy Jeleśnia przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Jeleśnia. 


Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości Jeleśnia, ewidencję jej zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony miejscowości, strategię działań na lata 2008-2013, kierunki rozwoju oraz planowane inwestycje.


Dokumentami, na podstawie których sporządzono niniejszy Plan Odnowy Miejscowości, były ankieta informacyjna oraz ankieta „Opinia na temat obecnej sytuacji wsi i perspektyw jej rozwoju”, wypełnionymi przez uprawnione osoby.


Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.

II. ANALIZA STANU AKTUALNEGO

1. Położenie geograficzne

Gmina Jeleśnia położona jest w południowej części województwa śląskiego, na terenach Beskidu Żywieckiego i częściowo Beskidu Makowskiego. Od wschodu graniczy z gminą Koszarawa, od zachodu z gminami Świnna, Radziechowy Wieprz i Węgierska Górka. Od południa z gminą Ujsoły, a od północy z gminami należącymi do województwa małopolskiego Lachowice i Zawoja. Południową granicę Gminy stanowi granica z Republiką Słowacką. 
[image: image4.png]Qzeglc"g"iekawica

lemi

bdygo?vice _Gil_(?wice
Lowao . @Zywiec

Wieprzo

gm. Radziechowy-Wiepz O |

Jelesnia

Wegierska Gorka

Milowia



 [image: image5.png]



W skład Gminy wchodzi 9 miejscowości:

· Jeleśnia - siedziba gminy, 

· Sopotnia Mała,

· Sopotnia Wielka, 

· Korbielów, 

· Krzyżowa, 

· Krzyżówki, 

· Pewel Wielka, 

· Mutne,

· Przyborów.
Miejscowość Jeleśnia jest siedzibą Gminy Jeleśnia. Jeleśnia położona jest w południowo - wschodniej części powiatu żywieckiego w rejonie oddziaływania miasta Żywiec w województwie śląskim.                                                                                

Jeleśnia jest rozległą wsią gminną rozciągającą się wzdłuż rzeki Koszarawy, która w tym miejscu zmienia dotychczasowy kierunek biegu z północnego na zachodni tworząc spore zakole. W Jeleśni z Koszarawą łączą się jej boczne dopływy takie jak potok Sopotnia, Kamienny i Pewlica. Miejscowość generalnie ciągnie się wzdłuż drogi na odcinku około 6 km w terenie położonym od 450 - 480 m n.p.m. Przez Jeleśnie miał przebiegać dawny szlak transportowy nazywany traktem miedziowym łączącym ziemie Małopolski i Węgier. Z chwilą włączenia Galicji w skład ziem cesarstwa Austro-Węgier w 1772 roku droga ta nabrała znacznie większego znaczenia, dojechać można było nią aż do Wiednia. Jeleśnia posiada dwa centra, z których jedno znajduje się w południowej części miejscowości i zlokalizowane jest wokół kościoła i Starej Karczmy. W odległości około 200 m od rynku znajduje się siedziba Urzędu Gminy. Drugie centrum handlowe zlokalizowane jest w północnej części wsi i skupione jest w okolicy dworca PKP. Jeleśnię można zaliczyć do głównych miejscowości turystycznych Beskidu Żywieckiego gdzie przyjeżdżający turysta znajdzie doskonałe warunki do zakwaterowania i wyżywienia, zaczynają się tu drogi i szlaki turystyczne wiodące w kierunku Pilska i Babiej Góry. Obecny herb miejscowości to sylwetka jelenia z okazałym wieńcem rogów na głowie i gałązką liści dębowych w pysku. Najstarszy znak identyfikacyjny z pieczęci gminnej pochodzący z 1850 roku przedstawiał wizerunek urny na postumencie. 
[image: image6.jpg]



2. Demografia


Miejscowość Jeleśnia zamieszkuje 4106 mieszkańców( stan na 31.12.2007r.). Poniższe tabele przedstawiają strukturę wiekową mieszkańców:
Liczba ludności miejscowości  wg wieku i płci
	Liczba ludności wg wieku i płci

	Wiek
	Ogółem
	Mężczyźni
	Kobiety

	0 - 6
	245
	139
	106

	7 - 15
	435
	208
	227

	16 - 19
	253
	138
	115

	20 - 60
	1177
	---
	1177

	20 - 65
	1292
	1292
	---

	+60
	467
	---
	467

	+ 65
	237
	237
	---


źródło: Urząd Gminy Jeleśnia
Struktura demograficzna w Jeleśnia wg przedziałów wiekowych

[image: image7.emf]139

106

208

227

138

115

0

1177

1292

0

0

467

237

0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

kobiety

mężczyźni

kobiety

106 227 115 1177 0 467 0

mężczyźni

139 208 138 0 1292 0 237

0-6 7 do15 16-19 20-60 20-65 60+ 65+


źródło: Urząd Gminy Jeleśnia

Ludność miejscowości Jeleśnia w ujęciu produkcyjnym
	Ludność miejscowości Jeleśnia w ujęciu produkcyjnym

	 
	ogółem
	mężczyźni
	kobiety

	wiek przedprodukcyjny
	680
	347
	333

	wiek produkcyjny
	2722
	1430
	1292

	wiek poprodukcyjny
	704
	237
	467


źródło: Urząd Gminy Jeleśnia
Ludność miejscowości Jeleśnia w ujęciu produkcyjnym

[image: image8.emf]wiek

przedprodukcyjny

wiek produkcyjny

wiek

poprodukcyjny

mężczyźni 

kobiety

333

1292

467

347

1430

237

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

mężczyźni 

kobiety


źródło: Urząd Gminy Jeleśnia

Największy odsetek mieszkańców miejscowości Jeleśnia 66,2% stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Dane szczegółowe dotyczące podziału mieszkańców miejscowości Jeleśnia ze względu na przynależność do grupy ekonomicznej prezentuje powyższa tabela.

Analiza przedziałów wiekowych ludności Jeleśni pozwala na stwierdzenie, iż najliczniej reprezentowaną grupę stanowią osoby w wieku 20-65 lat – 2469 osób. Liczba mieszkańców płci męskiej stanowi 49% ogółu ludności.

 Następne w kolejności (wg liczebności przedziału wiekowego) są grupy wiekowe: 7-15 lat (435 osoby), 0-6 lat (245 osób).  Najstarsza grupa liczy 704 osób, co stanowi 17,1% ogółu ludności. 

3. Struktura użytkowania i własności gruntów w miejscowości Jeleśnia
Powierzchnia gruntów we miejscowości  wynosi 2 186,5 ha, z czego użytki rolne stanowią 59,6 % (1 303,3 ha), natomiast lasy 33,6% (735,6 ha), inne grunty oraz nieużytki 6,7% (147,6 ha).

[image: image9.emf]1 303,30

735,6

147,6

użytki rolne lasy inne grunty i nieużytki


źródło: Urząd Gminy Jeleśnia

4. Gospodarka


Na terenie Gminy Jeleśnia funkcjonuje 841 podmiotów gospodarczych, w tym 820 podmiotów prowadzonych jest przez osoby fizyczne. W Jeleśni działających podmiotów gospodarczych jest 350.

Na terenie miejscowości Jeleśnia zarejestrowanych jest 50 punktów handlowych. Wśród nich można wymienić: sklepy spożywcze, sklepy wielobranżowe, kioski, stacje benzynowe, apteki.

5. Pomoc społeczna


Pomoc społeczną mieszkańcom Gminy Jeleśnia zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni. Z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 1 627 mieszkańców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia w kwocie 3 424 348 zł w tym świadczenia rodzinne w kwocie 2 924 154 zł., 477 osób skorzystały ze świadczeń niepieniężnych – takich jak np. dożywianie. Tabela poniżej przedstawia pomoc społeczną świadczona mieszkańcom.

Pomoc społeczna świadczona mieszkańcom Gminy w 2007 r.
	Rodzaj świadczenia
	Liczba osób
	Kwota

	Świadczenia pieniężne
	144
	3 424 384

	Świadczenia rodzinne
	960
	2 924 154

	Dodatki mieszkaniowe
	6
	4 497

	Świadczenia niepieniężne
	477
	----


źródło: Urząd Gminy Jeleśnia

6. Oświata i sport


Edukacja dzieci i młodzieży na terenie gminy odbywa się na poziomie przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym.

W zakresie edukacji szkolnej na terenie miejscowości działa szkoła podstawowa. Szkoła podstawowa dysponuje 13 oddziałami, do których w roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało 282 uczniów. W szkole obserwuje się przewagę płci żeńskiej 144 osób, co stanowi 51% ogółu uczniów szkoły. W szkole zatrudnionych jest 25 nauczycieli.

W Jeleśni funkcjonuje gimnazjum, które  dysponuje 10 oddziałami. W roku 2007/2008 uczęszczało 250 uczniów. W szkole obserwujemy nieznaczna przewagę chłopców 127 osób i stanowi to 50,8 % ogółu uczniów w szkole.


W roku szkolnym 2007/2008 do przedszkola w Jeleśni uczęszczało 106 uczniów. Przedszkole dysponuje 5 oddziałami. Wśród 106  uczniów, 58 osób stanowią chłopcy. W placówce zatrudnionych jest 7 nauczycieli.


Na terenie Jeleśni działa Ludowy Zespół Sportowy „JELEŚNIANKA”. Zespół zajmuje się popularyzacją piłki nożnej i siatkówki plażowej wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych.

7. Opieka zdrowotna


Mieszkańcy Jeleśni korzystają z  2 palcówek opieki zdrowotnej znajdujących się na terenie gminy Jeleśnia. 

8. Kultura, obiekty dziedzictwa narodowego, turystyka

Na terenie miejscowości Jeleśnia prężnie funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury              w Jeleśni.  Jest on samorządową instytucją kultury obejmującą swym działaniem teren miejscowości Jeleśnia oraz Gminy.

Utworzony został 30 listopada 1973 r. 0d 1.01. 2005 funkcjonuje jako instytucja kultury realizującą zadania w dziedzinie wychowania , edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury. 

Gminnemu Ośrodkowi Kultury podlega  m.in.. Regionalna Izba Pracy Twórczej w Jeleśni. Jest to  stała wystawa prac twórców ludowych takich jak: rzeźba , malarstwo , akwarela , grafika , bibułkarstwo , malarstwo na szkle , kowalstwo artystyczne ,wystawa staroci.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni można podzielić na zajęcia stałe , odbywające się w ciągu całego roku oraz imprezy kulturalne ,sportowe i rozrywkowe.

Zajęcia stałe:

· Zajęcia zdobnictwa bibułkowego,

· Zajęcia z zakresu malarstwa na szkle,

· Język angielski , 

· Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji w ramach działalności świetlicy

· Zajęcia z młodzieżą w Regionalnej Izbie Pracy Twórczej,

· Lekcje literatury na temat” Życie i twórczość Magdaleny Zawadowej poetki, malarki i nauczycielki z Jeleśni” na podstawie autentycznych dokumentów ,rękopisów, dzieł malarskich udostępnionych przez rodzinę zmarłej poetki

· Zajęcia z zakresu folkloru i sztuki ludowej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów szczególnie w zakresie bibułkarstwa , wystawa hołdymasowa,

· Nauka gry na gitarze, 

· Zespoły muzyczne działające przy GOK: Grupa Św. Franciszka

· Bilard, Sekcja tenisa stołowego

· Wynajem sali na zebrania, kiermasze.


W roku 2007 Gminny Ośrodek Kultury realizował trzy  projekty w zakresie promocji postaw ograniczających spożycie napojów alkoholowych poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci i młodzieży o zasięgu gminnym.


Pierwszy z nich dotyczył warsztatów folklorystycznych w zakresie zdobnictwa bibułkowego przeprowadzanych w szkołach z terenu Gminy Jeleśnia, kontynuacja projektu z 2006 r.


Drugi dotyczył patronatu nad zespołami folklorystycznymi i Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Jeleśnia.


Trzeci to  Spotkanie z poezją-spotkanie z poetką Wandą Miodońską i konkurs poetycki.


Rok 2007 to również realizacja projektu  ”Bursztynowym szlakiem do sąsiadów” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska –Republika Słowacka-kontynuacja działań z roku 2006-Międzynarodowy Konkurs Zdobnictwa Bibułkowego oraz Redyk. 

Na terenie Jeleśni usytuowane są obiekty wpisane do rejestru zabytków, są to:

· Karczma – nr rejestru A-427/86,

· Kościół Św Wojciecha – nr rejestru A-455/86,

· Plebania – nr rejestru A-456/86

Kościół Parafialny p.w. Św. Wojciecha – 1693, pierwotnie był to kościół drewniany, zbudowany około 1584 roku. W roku 1636 kościół w Jeleśni został poświęcony i nadano mu imię świętego Wojciecha. W latach 1693 - 1702 powstał w Jeleśni kościół murowany, barokowy, jednonawowy. Obecny kościół został powiększony przez dobudowanie naw bocznych i wieży staraniem księdza Ignacego Paluszkiewicza. W jeleśniańskim kościele znajduje się kilka cennych zabytków sztuki. Do najbardziej znanych i cenionych należą: 

· ołtarz główny rokokowy z 1790 roku, 

· chrzcielnica, ambona,

· pięć feretronów z lat 1724 – 1794, 

· cztery konfesjonały dębowe, późnobarokowe,

·  drewniane epitafium z malowanym portretem ks. Ignacego Paluszkiewicza,

· dwie kropielnice kamienne w kruchcie z roku 1788,

·  drzwi z kruchty do nawy,

· dzwon na wieży z roku 1668,

· w zakrystii - monstrancja z roku 1779 - dzieło złotników krakowskich Marcina Leszyckiego i Kajetana Jastrzębskiego, dwa ornaty haftowane z wieku XVIII 

Obok kościoła zachował się fragment dawnego cmentarza przykościelnego. Znajduje się tam 10 płyt nagrobnych kamiennych z zachowanymi napisami i kilkanaście nagrobków

Kościół Parafialny p.w. Św. Wojciecha w Jeleśni

[image: image10.png]



W obrębie miejscowości Jeleśnia zlokalizowane jest kilka interesujących obiektów dziedzictwa kulturowego:
· Krzyż przydrożny kamienny z figurą Chrystusa z 1894 r., 

· Kapliczka p.w. Św. Wacława z 1584 r.,

· Kapliczka murowana przy ul. Jana Kazimierza z 1820 r.,

· Kapliczka słupowa – przydrożna z XVII w.,

· Obelisk przy ul. Suskiej z 1712 r., 

· Kaplica przy ul. Żywieckiej 7 z 1911 r. z ołtarzem neogotyckim i obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej,

· Około 130 domków drewnianych i murowanych z końca XIX wieku i początku XX wieku.

Na terenie miejscowości do dnia dzisiejszego rozwija się kultura ludowa czego dowodem jest działalność artystów ludowych w takich dziedzinach jak malarstwo, rzeźba, korzenioplastyka, haft na tiulu, bibułkarstwo i kowalstwo artystyczne. Jeleśnia i szereg miejscowości sąsiedzkich za sprawą twórczości literackiej krakowskiego pisarza okresu przed i powojennego Jalu Kurka weszła na karty literatury. 


Na terenie miejscowości Jeleśnia działa Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz świetlica dla młodzieży.


W Jeleśni działa również Koło Gospodyń Wiejskich, które swoimi występami uświetnia uroczystości gminne. W miejscowości działają małe przyszkolne dziecięce Zespoły Regionalne. 

Urozmaicona rzeźba terenu decyduje o dużej atrakcyjności miejscowości Jeleśnia a także obszaru całej gminy. Roślinność obszaru jest bardzo mocno zróżnicowana, co wynika przede wszystkim z różnorodności klimatycznej i rzeźby terenu. Naturalna rzeźba terenu oraz liczne potoki z zadrzewieniami dodatkowo uatrakcyjniają teren Gminy.


Na terenie Jeleśni istnieje dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna.

9. Infrastruktura techniczna i komunikacyjna

9.1. – Infrastruktura drogowa 


Przez obszar gminy przebiegają drogi:

· wojewódzkie o długości 11 km, 

· powiatowe o długości 49 km,

· gminne 63 km.

9.2 – Zaopatrzenie w wodę

Długość sieci wodociągowej funkcjonującej na obszarze miejscowości Jeleśnia wynosi 28 km.  

9.3 – Kanalizacja

Na terenie miejscowości Jeleśnia długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 22,1 km. . Do sieci przyłączonych jest 336 użytkowników. Pozostałe ścieki i okresowo gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni ścieków. 

  W III kwartale 2008 roku rozpoczęte zostały kolejne roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jeleśnia. Ponadto trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na pozostałej część Jeleśni.

9.4 – Gospodarka odpadami


Gospodarka odpadami na terenie miejscowości Jeleśnia jest uporządkowana. Odpady odbierane są bezpośrednio przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Żywcu i składowane na wysypisku w Żywcu.
10. Obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Jeleśnia jest podzielona umownie przez mieszkańców na Jeleśnię Dolną i Górną. Tym samym    w miejscowości można wydzielić dwa zbiorowiska o szczególnym znaczeniu dla ludności.               Jej główną oś stanowi ulica Orawska, biegnąca od Krzyżowej do rynku w Jeleśni Górnej oraz ulica Jana Kazimierza, biegnąca od rynku do dworca PKP w Jeleśni Dolnej. 

Centralną część wsi zajmuje nowo przebudowany rynek, wokół którego skupiają się najważniejsze miejsca tzw. Jeleśni Górnej. W centrum wsi jest przystanek autobusowy,            z którego można dostać się bez problemu do okolicznych miejscowości. Podczas wędrówek po rynku i jego okolicach, koniecznie  należy odwiedzić Kościół p.w. Św. Wojciecha, który jest doskonałym przykładem XVII – wiecznej architektury sakralnej. Obok kościoła zachował się fragment dawnego cmentarza przykościelnego. Znajduje się tam 10 płyt nagrobnych kamiennych z zachowanymi napisami i kilkanaście nagrobków (Artura Zipsera - miejscowego nauczyciela, zmarłego w 1881, Józefa Łazarskiego – nauczyciela szkoły ludowej w Jeleśni, posła do sejmu krajowego galicyjskiego we Lwowie). Pod ścianą zachodnią znajdują się           4 grobowce miejscowych księży z XX w. Naprzeciwko kościoła znajduje się również zabytkowa plebania z 1817 r., w której obecnie traw kompleksowy remont konserwatorski, z zamiarem utworzenia w niej Regionalnego Centrum Wymiany Kulturalnej.
Na rynku znajduje się zabytkowa Stara Karczma z XVIII wieku, jedna z ostatnich oryginalnych karczm w tej części Europy, należąca do najstarszego typu karczmy polskiej         o konstrukcji zrębowej oraz cennych walorach historycznych i kulturowych.  Organizowane są w niej m.in. przyjęcia okolicznościowe, Sylwester, Zapusty (ostatki), Andrzejki, Jeleśniańskie gody. Wszystkie imprezy mają zapewnioną właściwą oprawę dzięki kapelom góralskim, Kabaretowi „U Bacy”. Turyści  mają również możliwość spotkań ze znanymi gawędziarzami, muzykami i twórcami ludowymi. Dla gości udostępniono również bezpłatny Internet bezprzewodowy. 

Dla turystów, ale i również dla miejscowych zostało wybudowane  Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe VESTA, gdzie     do dyspozycji jest restauracja z kuchnią  włoską, bar, sala konferencyjna, sala biznesowa, siłownia, solarium,  sauna sucha, łaźnia parowa, ogródek piwny, hotel. W wolnych chwilach można zrobić zakupy – są tu do wyboru sklepy spożywcze, drogerie, kwiaciarnia i sklep odzieżowy.

Większość spraw administracyjnych jest załatwianych w Urzędzie Gminy, odległym od rynku o ok. 300 m. Praca urzędu na co dzień oprócz obsługi wielu interesantów, skupia się na realizacji budżetu gminy, realizowaniu zadań inwestycyjnych gminy oraz programu rozwoju gminy, którego najważniejszym celem jest poprawa warunków życia mieszkańców. Obok Urzędu Gminy jest plac, na którym organizowane są różnego rodzaju imprezy plenerowe, ukierunkowane na integrację ludności osiadłej z napływającą, młodzieży i dzieci z osobami starszymi. Są to niejednokrotnie imprezy masowe, takie jak – Dni Jeleśni, Dni Rodziny, Święto Ziół, Dzień Dziecka, biegi uliczne. 

W budynku Urzędu wydzielono część pomieszczeń i zaadaptowano je do użytku dla  Przedszkola nr 1 w Jeleśni. Dzieci w wieku 3-6 lat mają tutaj profesjonalną opiekę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą z pełnym wyżywieniem. Przedszkole prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. Obok budynku przedszkola  znajduje się ogrodzony plac zabaw dla dzieci wyposażony w piaskownice oraz sprzęt i zabawki ogrodowe. Jest to doskonałe miejsce do zabawy na świeżym powietrzu. 

W okolicach rynku znajduje się Zespół Szkół nr 1, gdzie realizowane są cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając  ich indywidualne zainteresowania                 i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. To właśnie w szkole rodzice i nauczyciele najbardziej współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. Przy Zespole Szkół nr 1 została wybudowana duża hala sportowa, która jest udostępniana miejscowej ludności, jak również turystom. Z kolei niedaleko Starej Karczmy znajduje się budynek OSP, w którym oprócz działalności statutowej, pomieszczenia wynajmowane są na różnego rodzaju imprezy, zebrania i dodatkowe zajęcia. W większej sali prowadzony jest aerobik dla osób dorosłych, dwa inne pomieszczenia są wynajęte przez zakład fryzjerski            i kosmetyczny, na dole budynku znajduje się sklep z materiałami, firanami i odzieżą.

W Jeleśni Górnej znajduje się boisko sportowe LKS Jeleśnianka, poczta, apteka, gabinet weterynaryjny oraz bardzo ważna dla ludzi rzecz -  Praktyka Grupowa Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdzie  zapewnia się pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w ośrodku zdrowia, oraz wizyty domowe w miejscu zamieszkania. To tutaj zapadają decyzje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, a także o objęciu leczeniem szpitalnym. 

W Jeleśni Dolnej, w tzw. strefie przemysłowej powstały dwa duże zakłady produkcyjne: Żywiec Zdrój i Delphi Electronic, w okolicy znajdują się również dwie stacje benzynowe. Przede wszystkim jednak usytuowany jest tam Dworzec PKP, skąd można dojechać aż do Suchej Beskidzkiej i dalej do Krakowa.

W związku z tym, iż Jeleśnia jest dosyć dużą miejscowością, konieczne było wybudowanie drugiego przedszkola oraz Zespołu Szkół nr 2 w odległości ok.  200 m. od dworca kolejowego. Przy Zespole Szkół została usytuowana nowoczesna hala sportowa oraz nowopowstający kompleks Orlik 2012. Obiekty te zostały zbudowane z myślą                        o przeciwdziałaniu zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych. To nie tylko sposób na uprawianie sportu, ale także możliwość zawierania nowych znajomości oraz doskonałe warunki do rozwoju osobowości i nabywania umiejętności społecznych. Stwarzają odpowiednie warunki dla rozwoju sprawności fizycznej i zachęcają nastolatków do aktywnego trybu życia. Szerokie wejścia na boiska, jak i podjazdy dla wózków na hale, zapewniają także swobodny dostęp dorosłym, jak również osobom niepełnosprawnym, które mogą w ten sposób uczestniczyć       w grze lub po prostu odpoczywać i przyglądać się grającym. 

W tej części miejscowości znajduję się też apteka, sklepy spożywcze i drogeryjne, sklep  z art. przemysłowymi i odzieżą, jest również Ośrodek Zdrowia - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALFA Med i dwa gabinety weterynaryjne.

Jeleśnia ma atrakcyjne dla turystów położenie, stanowi dobrą bazę wypadową do zwiedzenia pobliskich szczytów. Umożliwiają to przechodzące przez miejscowość szlaki turystyki pieszej       i rowerowej. Staraniem Urzędu Gminy teren Jeleśni i wsi z nią sąsiadujących pokryty został siecią ścieżek rowerowych, które pozwalają miłośnikom turystyki rowerowej dotrzeć                        do najciekawszych zakątków poszczególnych miejscowości. Ogółem wytyczono 12 tras rowerowych, o zróżnicowanym stopniu trudności, od łatwych po średnio trudne i trudne           o łącznej długości 140 km. Trasy te są łatwe do odnalezienia w terenie poprzez oznakowanie ich kwadratowymi tabliczkami z wizerunkiem roweru.

III. ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA

Informacje na temat podstawowych zasobów charakteryzujących miejscowość Jeleśnia sporządzono na podstawie ankiet, w których mieszkańcy określili, jak postrzegają swoją miejscowość. Tabela ta przybliża obserwatorowi zewnętrznemu obecny stan wsi i walory jakie posiada. 

Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy realizacji publicznych i prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:

· środowisko przyrodnicze,

· środowisko kulturowe,

· dziedzictwo religijne i historyczne,

· obiekty i tereny, 

· gospodarka, rolnictwo,

· sąsiedzi i przyjezdni,

· instytucje, ludzi, organizacje społeczne.

	Rodzaj zasobu
	Brak
	Jest o znaczeniu małym
	Jest o znaczeniu

średnim
	Jest o znaczeniu

dużym

	Środowisko przyrodnicze
	
	
	
	

	- walory krajobrazu
	
	
	
	×

	- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie)
	
	×
	
	

	- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)
	
	
	×
	

	- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
	
	
	×
	

	- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
	
	
	×
	

	a) osobliwości przyrodnicze
	
	×
	
	

	b) wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy)
	
	×
	
	

	c) podłoże, warunki hydrogeologiczne
	
	
	
	×

	d) gleby, kopaliny
	
	
	×
	

	

	Środowisko kulturowe
	
	
	
	

	- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe
	
	
	
	×

	- walory zagospodarowania przestrzennego
	
	
	
	×

	- zabytki
	
	
	×
	

	- zespoły artystyczne
	
	×
	
	

	

	Dziedzictwo religijne i historyczne
	
	
	
	

	- miejsca, osoby i przedmioty kultu
	
	
	
	×

	- święta, odpusty, pielgrzymki
	
	×
	
	

	- tradycje, obrzędy, gwara
	
	
	
	×

	- legendy, podania i fakty historyczne
	
	
	
	×

	- ważne postacie historyczne
	
	×
	
	

	- specyficzne nazwy
	
	×
	
	

	

	Obiekty i tereny
	
	
	
	

	- działki pod zabudowę mieszkaniową
	
	
	
	×

	- działki pod domy letniskowe
	
	
	×
	

	- działki pod zakłady usługowe i przemysł
	
	
	×
	

	- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe
	
	×
	
	

	- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi  (kuźnie, młyny)
	
	
	
	×

	- place i miejsca publicznych spotkań
	
	
	×
	

	- miejsca sportu i rekreacji
	
	
	×
	

	

	Gospodarka, rolnictwo
	
	
	
	

	- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
	
	×
	
	

	- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
	
	
	×
	

	- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne
	×
	
	
	

	

	Sąsiedzi i przyjezdni
	
	
	
	

	- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna)
	
	
	
	×

	- ruch tranzytowy
	
	
	×
	

	- przyjezdni stali i sezonowi
	
	
	
	×

	

	Instytucje
	
	
	
	

	- placówki opieki społecznej
	
	×
	
	

	- szkoły
	
	×
	
	

	- Dom kultury
	
	×
	
	

	

	Ludzie, organizacje społeczne
	
	
	
	

	- OSP
	
	×
	
	

	- Koło Gospodyń Wiejskich
	
	×
	
	

	- Stowarzyszenia
	
	×
	
	

	


źródło: Urząd Gminy Jeleśnia

IV. ANALIZA SWOT

	MOCNE STRONY
	SŁABE STRONY

	· Czyste środowisko przyrodnicze z punktu widzenia rozwoju produkcji, w tym tzw. Zdrowej żywności.
· Brak przemysłu szkodliwego dla środowiska.

· Korzystne położenie geograficzne,

· Duży potencjał turystyczny.
· Bliskie położenie przejścia granicznego.
· Potencjał osób w wieku produkcyjnym.
· Bogate walory przyrodnicze.
	· Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna.
· Brak zaplecza turystyczno – sportowego.
· Niska skłonność do wprowadzania zmian.
· Nieopłacalność rolnictwa.


	SZANSE
	ZAGROŻENIA

	· Rozwój agroturystyki.
· Tworzenie nowych miejsc pracy.
· Troska o ekologię i ochronę środowiska.
· Rozwój turystyki.
· Pozyskanie funduszy zewnętrznych.
· Możliwość współpracy z innymi regionami.


	· Starzenie się społeczeństwa.
· Niski standard infrastruktury turystycznej.
· Brak środków finansowych. umożliwiających samodzielną realizację inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, drogowej, społecznej.
· Słaba infrastruktura drogowa.


V. Zidentyfikowane problemy

Na podstawie diagnozy przestrzenno – społeczno – gospodarczej miejscowości Jeleśnia zidentyfikowano szereg problemów. Najważniejszym z nich jest bez wątpienia brak podstawowej infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji i sieci gazowej. Braki w infrastrukturze znacznie obniżają jakość życia i komfort mieszkańców. Sytuacja ta ma również kolosalny wpływ na poziom przedsiębiorczości mieszkańców oraz poziom zainteresowania Jeleśni wśród inwestorów zewnętrznych. Inwestycje w tym zakresie przyczynią się do powstawania nowych firm.



Niewystarczające jest wykorzystanie walorów przyrodniczych wsi oraz gminy. Tereny wokół Jeleśni charakteryzują się walorami przyrodniczymi, które są słabo wykorzystywane zarówno przez władze lokalne jak i mieszkańców wsi. Promocja Jeleśni przyczyni się do rozwoju agroturystyki, co przyciągnie wielu turystów spragnionych spokoju i odpoczynku na łonie natury, z daleka od miejskich zabudowań i hałasu. Wówczas szansę na rozwój miałoby także ekologiczne rolnictwo.


[image: image11]

VI. Inwestycje w miejscowości Jeleśnia
Inwestycje  wykonane w ostatnim czasie:

· Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr1 w Jeleśni wraz z budową hali sportowej (2000 – 2005) o wartości 2 500 484 zł.

· Odbudowa dwóch mostów ul. Kiełbasów i ul. Pyrgiesi w Jeleśni (2001) o wartości 1 018 470 zł.

· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jeleśni etap I część I (2004-2006) o wartości: 3 048 994 zł.

· Remont trybun oraz nawierzchni boiska sportowego  w Jeleśni (2006) o wartości: 45 220 zł

· Przebudowa chodnika i zjazdów indywidualnych wzdłuż drogi wojewódzkiej – ul. Jana Kazimierza w Jeleśni (2007-2008) o wartości: 614 304 zł
· Przebudowa rynku  w Jeleśnia w zakresie małej architektury i konserwacji zieleni    (2009-2010) o wartości: 1 000 421 zł

Plan inwestycji na lata 2008 – 2015
	Nazwa zadania
	Cel i przeznaczenie realizacji inwestycji
	Możliwości finansowania
	Podmioty uczestniczące/partnerzy
	Czas realizacji
	Planowany koszt inwestycji

	1. Wykorzystanie dróg polnych  w Jeleśni pod ścieżki dydaktyczne i rowerowe
	Stworzenie odpowiedniej infrastruktury oraz poszerzenie oferty turystycznej miejscowości
	 - Regionalny Program operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet III Turystyka, Priorytet IX Zdrowie i Rekreacja.


	Gmina Jeleśnia
	2011-2013
	300 000 zł

	2. Budowa kortów tenisowych obok Przedszkola Nr2               w Jeleśni
	Poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu
	 - Regionalny Program operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet IX Zdrowie i Rekreacja.

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Odnowa i rozwój wsi.

- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Program „Blisko Boisko”

	Gmina Jeleśnia
	2012-2013
	1 500 000 zł

	3. Zagospodarowanie terenu placu targowego w Jeleśni pod obiekt sportowo - rekreacyjny
	Poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu
	Regionalny Program operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet IX Zdrowie i Rekreacja.
	Gmina Jeleśnia
	2012-2014
	6 000 000 zł

	4. Budowa amfiteatru przy budynku Urzędu Gminy           w Jeleśni
	Zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego
	- Regionalny Program operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet IV Kultura.


	Gmina Jeleśnia
	2012-2015
	700 000 zł

	5. Podniesienie jakości usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleśni.
	Wyrównanie dostępu do dóbr i usług kultury oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji kultury
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program „Infrastruktura kultury”

- Regionalny Program operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet IV Kultura.


	Gmina Jeleśnia
	2010-2011
	165 000 zł

	6. Budowa sieci kanalizacyjnej w Jeleśni – etap III
	Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych
	- Regionalny Program operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet V Środowisko

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
	Gmina Jeleśnia
	2011-2013
	1 622 000 zł

	7. Kompleksowy remont konserwatorski budynku zabytkowej plebanii z 1817 r. przy parafii św. Wojciecha w Jeleśni z jednoczesnym utworzeniem w zrewaloryzowanym obiekcie Regionalnego Centrum Wymiany Kulturalnej.
	Przedmiotem planowanej inwestycji jest przeprowadzenie remontu konserwatorskiego i częściowej przebudowy pod kątem adaptacji obiektu na cele Diecezjalnego Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego. Realizacja projektu pozwoli na równoległe osiągnięcie trzech celów: rewitalizacji zabytku i jego zachowanie dla przyszłych pokoleń, utworzenie nowej infrastruktury kultury w gminie Jeleśnia oraz na wzbogacenie oferty kulturalnej Akcji Katolickiej i Euroregionu Beskidy.

Utworzenie w obiekcie infrastruktury kultury o zasięgu lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym i trans granicznym. Remont budynku stanie się impulsem do dbałości 
o dziedzictwo kulturowe regionu, oraz przyczyni się do rewitalizacji społecznej, poprzez działania Akcji Katolickiej w zakresie kultury, jej upowszechniania i rozwoju.


	- Regionalny Program operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet IV Kultura.
-  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Odnowa i rozwój wsi.

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program „Infrastruktura kultury”.

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach: Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.


	Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckie
	2009-2013
	2 500 000 zł


Opis zadania nr 7: „Kompleksowy remont konserwatorski budynku zabytkowej plebanii z 1817 r. przy parafii św. Wojciecha w Jeleśni z jednoczesnym utworzeniem               w zrewaloryzowanym obiekcie Regionalnego Centrum Wymiany Kulturalnej”          wraz z uzasadnieniem przyjętego rozwiązania technicznego.

Przedmiotem projektu jest całkowity remont konserwatorski budynku zabytkowej plebanii  pochodzącej z 1817 r. oraz utworzenie w zrewaloryzowanym obiekcie Regionalnego Centrum Wymiany Kulturalnej, z przeznaczeniem przede wszystkim na działalność kulturalną. Budynek znajduje się w rejestrze zabytków i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Z tego też względu w styczniu 2008 roku została opracowana ekspertyza techniczna budynku zabytkowej plebani autorstwa mgr inż. L. Drożdża i mgr inż. A Cibę, a następnie w marcu 2008 roku powstał projekt budowlano-wykonawczy remontu konserwatorskiego zabytkowej plebani. Wszystkie zalecenia wojewódzkiego konserwatora zabytków zostały uwzględnione                   w dokumentacji budowlanej i technicznej. 7 lipca 2008 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach wydał pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. 24 września 2008 roku Starosta Żywiecki wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na remont adaptacyjny zabytkowego budynku plebanii na funkcję Diecezjalnego Ośrodka Kulturalno- Edukacyjnego.

Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej zamierza po kompleksowej rewaloryzacji obiektu otworzyć Centrum, które będzie służyć nie tylko Akcji Katolickiej w Diecezji, czy organizacji katolickiej, ale będzie ponadregionalnym ośrodkiem wspomagającym działania różnych organizacji katolickich, również świeckich, w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego             i więzi międzyludzkich oraz upowszechnianiu kultury w regionie.

Projekt architektoniczno - budowlany remontu konserwatorskiego budynku plebanii przewiduje m.in. następujące prace:

1) Roboty remontowo-konserwatorskie, w tym roboty rozbiórkowe, pogłębianie piwnic, stropy nad parterem i poddaszem, ściany parteru i poddasza, konstrukcję dachu, stolarka, ścianki działowe, tynki i okładziny, posadzki, malowanie, elewacje i podjazd,

2) Zagospodarowanie terenu – droga dojazdowa z parkingiem, chodniki, nawierzchnie        i zieleń,

3) Instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o. – kanalizacja sanitarna i wewnętrzna, przyłącze    i instalacja wody, instalacja c.o., biały montaż, instalacja kotłowni i wentylacja,

4) Instalacja elektryczna – demontaż, tablice bezpiecznikowe, oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny i przewody instalacyjne, instalacje: oddymiania, odgromowa, telefoniczna i komputerowa, domofonu.

Po remoncie konserwatorskim zostaną oddane do użytku: piwnica (funkcja magazynowo-techniczna), parter (właściwa, ogólnodostępna powierzchnia Centrum        z m.in. salami wielofunkcyjnymi przeznaczonymi na wystawy, spotkania, odczyty itp.) oraz użytkowe poddasza z pomieszczeniami noclegowymi dla gości dla ok. 20 osób.

W aspekcie odnowy rewaloryzacyjnej i remontu konserwatorskiego należy podkreślić,    iż wszystkie pomieszczenia w ogólnodostępnym Centrum będą otwarte na wydarzenia kulturalne dla gości, turystów i mieszkańców regionu. Dostępność głównych sal na parterze dla osób niepełnosprawnych nie będzie stanowić problemu – zaprojektowano pochylnię, przejścia bezprogowe oraz WC dla osób niepełnosprawnych.

W roku 2009 przeprowadzono następujący zakres prac:

1) Wykonano opaskę izolacyjną ścian fundamentowych pionową całego budynku     wraz z izolacją.

2) Odgrzybianie i impregnacja ochronna więźby dachowej z wyminą elementu konstrukcyjnego stalowego dachu.

3) W ścianach parteru wykonano nowe nadproża z wykuciem starych ościeżnic, wykuto zmurszały mur i przemurowano na nowo.

4) W ramach prac dodatkowych wykonano drenaż i odprowadzenie wody deszczowej.

W roku 2010 dotychczas wykonano następujące prace:

1) Roboty rozbiórkowe elementów więźby dachowej, stropów drewnianych, podsufitki, belek stropowych, ścianek działowych na poddaszu,

2) Obito tynki wewnętrzne w całym budynku, wykonano podkłady na parterze.

3) Pogłębiono piwnice, wzmocniono stropy piwnic.

4) Rozebrano przybudówkę, wybudowano kominy.

Dotychczasowe prace wykonywane są ze środków własnych Akcji Katolickiej oraz dotacji 56 000 zł Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

VII. Jaka jest miejscowość Jeleśnia

	Jak wygląda miejscowość?
	Brak sieci kanalizacyjnej i gazowej.

	Jakie pełni funkcje?
	Funkcje mieszkalne, rekreacyjne, usługowe.

	Co ją wyróżnia?
	Malownicze położenie, małe zanieczyszczenie środowiska.

	W jaki sposób rozwiązują problemy?
	Zebrania wiejskie, współpraca z Urzędem Gminy w Jeleśni.

	Infrastruktura społeczna?
	Dobrze rozwinięta baza oświatowa oraz kulturalna.

	Jakie obyczaje i tradycje są kultywowane?
	Kultywowane są tradycje związane ze świętami kościelnymi, działalność Koła Gospodyń Wiejskich.


VIII. Wizja rozwoju miejscowości Jeleśnia

	Jak ma wyglądać miejscowość? 
	Zadbana, rozbudowana sieć dróg utwardzonych, z infrastrukturą techniczną (budowa sieci kanalizacji sanitarnej).

	Jakie ma pełnić funkcje?
	Mieszkalne, agroturystyczne, z pełną infrastrukturą drogową, techniczną i społeczną, dostęp do podstawowych usług lokalnych, rozwój gospodarki.

	Co ma ją wyróżniać?
	Agroturystyka, ekologiczne gospodarstwa, wzrost liczby przedsiębiorstw, gł. małych firm.

	Z czego mogliby się utrzymywać mieszkańcy?
	Agroturystyka, handel, usługi, rzemiosło, drobne wytwórstwo.

	Jakie ma być rolnictwo?
	Zmodernizowane, z nowoczesnymi maszynami (których zakup będzie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej), rozwój rolnictwa ekologicznego. 

	Jakie obyczaje i tradycje powinny być kultywowane?
	Dożynki, odpusty.


IX. Zarządzanie 

1. Wdrażanie


Stworzenie systemu zarządzania realizacją Planu ma decydujący wpływ na utrzymanie wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. Stopniowe wygasanie entuzjazmu towarzyszącego procesowi tworzenia Planu wśród samorządu i mieszkańców bez odpowiedniego systemu mogłoby „doprowadzić Plan na półkę” z innymi, nieprzydatnymi dokumentami w dość krótkim czasie. System, o którym mowa to przede wszystkim:

· doskonalenie istniejących i tworzenie nowych instrumentów realizacji, 

· monitorowanie realizacji celów i projektów,

· zmiany i aktualizacja Planu.

Instrumenty realizacji


Najważniejszym narzędziem realizacji Planu jest budżet gminy. Stopniowe tworzenie budżetu zadaniowego powinno usprawnić zarządzanie środkami publicznymi oraz stworzyć czytelny obraz operacji finansowych przeprowadzanych przez Radę Gminy. Dynamika wdrażania Planu ma swoje odzwierciedlenie w kolejnych budżetach. Zadania wynikające z Planu realizowane ze środków budżetowych można stosunkowo łatwo zidentyfikować.


Kolejnym instrumentem jest tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, wyzwalanie lokalnych inicjatyw gospodarczych. Usatysfakcjonuje to mieszkańców pod względem rynkowym jak i ekonomicznym oraz przysporzy budżetowi kolejnych podatników.


Ważne jest także stosowanie tak zwanego „montażu finansowego” przy dużych inwestycjach, to znaczy kumulacji środków pochodzących z różnych źródeł na realizację kolejnych zadań wynikających z planu. Stopniowe przechodzenie od konstruowania budżetu według dotychczasowych reguł do tworzenia budżetu zadaniowego.


W końcu istotne jest stworzenie odpowiedniego systemu marketingu miejscowości i gminy jako całości, (osiągnięcia samorządu, lokalnych przedsiębiorców, organizacji społecznych, mieszkańców i zasobów). Ułatwi to prowadzenie promocji wewnętrznej - skierowanej do mieszkańców gminy oraz promocji zewnętrznej. 

2. Monitorowanie


Monitoring wspomaga proces zarządzania i dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od pojedynczego projektu, poprzez cel i priorytet, a skończywszy na osiąganych efektach. W zależności od charakteru dostarczanych danych, monitoring dzielimy na rzeczowy i finansowy. 

Monitoring rzeczowy


Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu Planu oraz umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie. Dane skwantyfikowane, obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań zostały podzielone na trzy kategorie:

Wskaźniki produktu

Odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Liczone są w jednostkach materialnych, np.: długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji; ilość firm, które otrzymały pomoc, itp.

Wskaźniki rezultatu

Odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia Planu. Takie mierniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym działaniem, zmniejszenie nakładów na bieżące remonty obiektów zabytkowych itp.).

Wskaźniki oddziaływania

Obrazują one konsekwencje Planu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym czasie (oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie pośrednie). Przykładowe wskaźniki oddziaływania to liczba innowacji wprowadzonych przez wsparte firmy czy instytucje w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu (oddziaływanie bezpośrednie), czy wskaźnik zatrudnienia 24 miesiące od zakończenia realizacji projektu (oddziaływanie pośrednie).

Monitoring finansowy


Monitoring finansowy dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji Planu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków. Wójt prowadzi ciągły monitoring finansowy podjętych zadań, sporządza raporty, które prezentuje Radzie Gminy podczas kolejnych planowych Sesji Rady (wydatki poniesione w okresie objętym raportem, wydatki poniesione od początku realizacji zadania, stopień realizacji zadania w %).

Sposoby oceny planu odnowy


Ocena planu prowadzona będzie na podstawie składanych raportów z prowadzonego, monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli takie powstaną pomiędzy planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn i skutków rozbieżności. Dodatkowo raporty zawierać będą informacje nt. postępu realizacji planu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na rok następny. Miernikami w prowadzonej ocenie będą wskaźniki np. nakład finansowy na 1 km drogi. Ocena dokonana będzie w sprawozdaniu rocznym, które Wójt składa Radzie Gminy podczas sesji, na której udzielane jest absolutorium za działania w roku poprzednim. Ocena szczegółowa zadań wynikających z Planu nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. 


O Planie Odnowy Miejscowości Jeleśnia, jak również o rozpoczynanych zadaniach, ich przebiegu i zakończeniu wszyscy mieszkańcy będą szczegółowo informowani. Informacje będą upowszechniane za pośrednictwem prasy regionalnej i lokalnej oraz zwyczajowo na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy oraz bezpośrednio przez władze gminy na różnego typu zebraniach. 




BRAK KANALIZACJI SANITARNEJ.


BRAK SIECI GAZOWEJ.


ZŁY STAN SIECI WODOCIĄGOWEJ.


NIEWYSTARCZAJĄCY ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ.













